UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

Cátedra: SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION

Práctico Unidad 4.1 – Administración de Proyectos

Objetivos: que el alumno pueda:

- Valorar y dimensionar los alcances, tiempos, costos, calidad y riesgos en los proyectos de TI

- Desarrollar un plan de sistemas

- Identificar y clasificar los riesgos.

- Identificar y valorar los costos y beneficios de los sistemas de información.

- Desarrollar una propuesta de proyecto

Tarea previa:

- Lectura del material teórico distribuido por la cátedra sobre el tema

- Asistencia a las clases teóricas.

Considere el siguiente caso de la Revista Infotechnology del mes de Nov7Dic 2021 y evalúe el proyecto.

En general defina para un proyecto de ese tipo:

Cuál estima sería el alcance, tiempo estimado previsto en que la estrategia del negocio necesita del mismo, el presupuesto a priori que se estima implicará, cómo se mediría la calidad de satisfacción en un proyecto de Datawarehouse y cuáles son los riesgos

Considerando que:

Alcance: Define que trabajo incluye un proyecto y que trabajo está fuera de él. Es fundamental acotar los alcances ya que define poder completar con éxito un proyecto. El resultado del alcance es la definición del objetivo y límites del proyecto.

Tiempo: Es el período completo que incluye el proyecto en todas sus etapas, se dividen en etapas, actividades y tareas, que permitan evaluar los avances e insertarlas en un cronograma. El resultado de este ítem es el listado de tareas y actividades expuestas en el tiempo.

Costo: Incluyen todos los recursos necesarios para llevar adelante y controlar el avance del proyecto, incluye el hardware, software, humanos y el espacio de trabajo.

Calidad: La medición de la calidad pasa por la satisfacción ya sea en el desarrollo, cumplimiento de tiempos y objetivos, como simplicidad en su uso, facilidad de respuesta, alineamiento con los objetivos del negocio o sea precisión y puntualidad. Se definen indicadores de la calidad para poder medir la misma.

Riesgo: Se refiere a los problemas potenciales que podrían alcanzar el éxito de un proyecto. Son factores de riesgo el tamaño del proyecto, estructura de recursos requerida y experiencia con la tecnología. Ubíquelo en el esquema de la teoría.